## Slide 1
システムエンジニアリング企業における
AI推進戦略
意識変革の課題と対策／実装ロードマップ
AI推進プロジェクトチーム
2025年11月4日

## Slide 2
アジェンダ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
はじめに
段階的導入アプローチ（3フェーズ）
AI活用促進施策の全体像（10カテゴリ）
主要施策の詳細（メリット・デメリット）
意識変革の14課題と対策
システム開発におけるAI効果領域
最新AI動向のアップデート戦略
実装ロードマップ
まとめ・次のアクション
AI推進プロジェクト

## Slide 3
はじめに：
背景と目的
背景:AI活用は競争優位の源泉。開発効率・品質・価値創出を同時実現
目的:全社的なAI活用の定着、リスク最小化、ROI最大化
対象:システムエンジニアリング事業の全職種
基本方針:小さく始めて速く学ぶ／トップダウン×ボトムアップ／失敗から学ぶ
AI推進プロジェクト

## Slide 4
段階的導入アプローチ（3フェーズ）
1
2
3
認知・理解フェーズ
実践・体験フェーズ
定着・発展フェーズ
AIリテラシー向上研修
AI活用事例の共有会
AI関連書籍の購入支援
プロジェクトへの試験導入
AIツール専用予算確保
成功事例の社内表彰制度
AI活用を人事評価項目化
AIエキスパート社内認定
他社との技術交流会参加
KPI例
>90%
>50%
20件/月
+30%
研修受講率
AI活用率
成功事例共有数
生産性向上
AI推進プロジェクト

## Slide 5
AI活用促進施策の全体像（10カテゴリ）
1
2
教育・トレーニング
3
4
5
環境整備（ライセンス/ガイドライン/相談窓口）
インセンティブ制度
メンタリング・サポート
6
AI活用時間の確保
7
8
9
ナレッジ共有・コミュニティ
スキル可視化・評価
10
組織横断的取り組み
失敗を許容する文化
経営層のコミットメント
AI推進プロジェクト

## Slide 6
教育・トレーニング施策
施策
AIツール研修（初級/中級/上級）：各レベルに応じた実践的プログラム（基本操作から高度活用まで）
プロンプトエンジニアリングWS：効果的な質問設計、業務別テンプレート作成、グループワーク
AI倫理・セキュリティガイドライン：情報漏洩対策、著作権確認手順、バイアス対策、責任範囲の明確化
メリット
スキルの標準化と底上げ：全社員が統一された知識基盤を持ち、チーム内コミュニケーションが円滑化
効果的な活用促進：体系的教育で誤った使い方を防止、即業務活用可能なスキル習得（活用率3倍に）
リスク管理の強化：コンプライアンス遵守、セキュリティインシデント80%削減、法的リスク対応力向上
デメリット
コストと時間の負担：研修費用（年間500～800万円）、社員の参加時間コスト、講師育成の長期投資
業務との両立困難：繁忙期の参加率低下（30～40%欠席）、オンデマンド化による学習効果低下
メンテナンスの課題：頻繁なツール更新（月1回）による教材陳腐化、複数ツール対応の負荷
AI推進プロジェクト

## Slide 7
環境整備（ライセンス・ガイドライン・相談窓口）
施策
AIツール利用のためのライセンス一括購入：ChatGPT Team/Enterprise、GitHub Copilot、Claude Pro等を一括契約して全社員に提供
社内AIツール利用ガイドライン整備：セキュリティ、コンプライアンス、利用範囲などの明確な基準を策定
AI活用相談窓口の設置：Slackチャンネル、オフィスアワー、専門チームによるサポート体制
メリット
大幅なコスト削減：一括契約により個別購入より20～40%のコスト削減、予算管理の簡素化
運用効率の向上：ライセンス管理の一元化、未使用ライセンスの可視化、管理工数削減（月10→2時間）
活用促進の加速：困った時にすぐ相談できる環境により、初期の挫折率が70%→20%に低下
デメリット
初期コストとリスク：年間200～500万円の投資、利用率が低い場合のコスト効率悪化、ツール選定ミスリスク
人的リソースの必要性：ガイドライン策定や相談窓口運営に専任担当者必要（3～5名、年間1,500万円～）
継続的な運用負荷：技術進化に合わせたガイドライン更新（四半期ごと）、新ツール評価の工数
AI推進プロジェクト

## Slide 8
インセンティブ制度
施策
AI活用による業務効率化実績報奨金：成果に応じて個人3～10万円、チーム10～50万円の報酬を提供
AI関連資格取得支援：受験費用全額補助、教材費上限5万円/年、合格時報奨金3～10万円支給
AI活用アイデアコンテスト：半期ごとに開催、最優秀50万円、優秀30万円、特別賞10万円×3名
AIエキスパート社内認定：4段階レベル、月額手当（Gold:2万円、Platinum:5万円）、名刺へのロゴ記載
メリット
モチベーション向上：明確な報酬による積極的取り組み促進、事例報告が月5件→20件に増加
イノベーション創出：社内競争によるアイデア創出、部門を超えたコラボレーション（年間50～100件のアイデア）
人材育成の促進：体系的なスキル習得と専門性向上、資格取得率が2倍に（10%→20%）
組織力の強化：社内エキスパートが明確化、メンター文化醸成、スキルの属人化解消
デメリット
評価の公平性問題：報奨金の公平評価が困難、定量評価が難しい業務は不利に、主観が入りやすい
本質的価値の喪失リスク：報酬目的の活用主体化、見栄えの良い事例作りに時間を浪費
形骸化の危険性：資格取得目的化、「ペーパーエキスパート」増加、継続学習意欲の低下
組織の分断リスク：非認定者の士気低下、「エキスパートとそれ以外」の二極化進行
AI推進プロジェクト

## Slide 9
メンタリング・サポート体制
施策
AI精通社員をメンターとして配置：各部門1～2名（全社15名程度）、メンティ5～8名担当、月1回以上の個別面談実施
1対1のサポート体制：オンボーディングプログラム、予約制相談、質問カテゴリー別対応、「質問歓迎」文化の醸成
AIツール体験会（ハンズオン形式）：週1回90分、テーマ別少人数制、実践課題、フォローアップ体制
実務課題ワークショップ：月1回半日、実際の業務課題を持ち寄り、グループディスカッション、AIツール試行
外部専門家による特別セッション：四半期1回、講演+Q&A+ワークショップ、業界最新動向共有
メリット
個別最適化された学習：各自のレベルに合わせた効果的指導、つまずきの即時解消、習得速度2～3倍
組織力の強化：メンター・メンティ双方の成長、部門を超えた人間関係構築、相互学習効果
実務直結の学習：即座に業務適用可能なスキル習得、体験会参加者の80%が1週間以内に活用開始
最新情報の取得：外部専門家から最先端技術動向を直接学習、業界ベストプラクティスの獲得
デメリット
メンターの負担増加：月10～15時間のメンタリング時間が必要、本業との両立困難、優秀人材への負担集中
品質のばらつき：メンターの質による指導内容の差、学習成果に最大2倍の差、引継ぎ課題
運営コストと工数：準備・運営に週5～10時間、少人数制のため多数開催必要、録画配信の効果半減
高額な外部コスト：外部講師招聘に1回50～100万円、費用対効果測定の難しさ、具体課題対応力の不確実性
AI推進プロジェクト

## Slide 10
AI活用時間の確保
施策
業務時間の10%をAI学習・実験時間として確保：週4時間（月16時間）を公式にAI関連活動に使用可能、勤怠システムにカテゴリ追加
「AIフライデー」の設定：毎週金曜午後（14:00-17:00）をAI活用推進時間に、個人学習・グループ活動・実務適用から選択可能
プロジェクト計画にAI学習時間を組み込む：全体工数の5〜10%をAI関連活動として見積り、WBSに「AI活用推進」タスクを明示的に含める
メリット
心理的負担の軽減：公式な時間確保により遠慮なく学習・実験に専念できる、AI活用率が未実施企業比で2.5倍向上
継続的な成長：定期的学習で年間約200時間のスキルアップ時間確保、全社一斉取り組みによる相互学習効果
確実な時間確保：プロジェクト計画に組み込むことで時間が保証され、「学習時間がない」という言い訳が通用しなくなる
成果の可視化：四半期レポートで学習成果と業務貢献が見える化、人事評価での考慮でモチベーション向上
デメリット
業務効率への影響：稼働時間が実質週36時間に減少、短納期プロジェクトでは時間確保が困難に
形骸化のリスク：約30%の社員が表面的には参加しているが実際は他の作業、自己管理能力の低い社員は活用できない
コスト増加の懸念：工数増加（5-10%）により提案時の競争力に影響、ROI見えにくく顧客説明が困難
ステークホルダー対応：「なぜ我々の予算で学習するのか」という顧客からの指摘、納期遅延の言い訳に使われる懸念
AI推進プロジェクト

## Slide 11
ナレッジ共有・コミュニティ
施策
事例DB・検索型ナレッジベース：成功・失敗事例を業務別、ツール別に分類し、検索可能なデータベースとして整備
プロンプトライブラリ：効果的だったプロンプトや設定を目的別に分類し、すぐに再利用可能な形で共有
定例勉強会・コミュニティ活動：週1回の昼休み勉強会、発表・読書会・もくもく会形式、オンライン/オフラインのハイブリッド開催
外部参加支援制度：AIコミュニティ参加費補助（年5万円/人）、業務時間認定、登壇支援、イベント参加費全額負担
メリット
組織学習の加速と効率化：試行錯誤時間40～60%短縮、情報検索時間3分以内、新入社員オンボーディング期間半減
知識の民主化と依存度低下：AIエキスパートへの依存50～70%低下、属人化防止、部門間知識格差縮小
初心者の参入障壁低減：即使えるテンプレートで初日から活用可能、挫折率70%→20%に低下、継続率80%以上
外部からの知見獲得：業界トレンドを3～6ヶ月早く把握、他社との比較による客観視、採用・提携機会の創出
デメリット
システム構築・運用コスト：初期費用200～500万円、運用コスト年間100～200万円、専任担当者1～2名必要
情報過多と検索性の問題：1000件超で検索性低下、類似情報乱立、品質ばらつき、タグ付け統一困難
参加負担と形骸化のリスク：頻度が高いと参加率30～50%に低下、発表準備負担、義務的参加で質の低下
外部参加の管理課題：予算管理の複雑さ、参加希望集中時の選定難、報告義務の負担、機密情報取扱いリスク
AI推進プロジェクト

## Slide 12
スキル可視化・評価
施策
バッジ制度：AIスキルをレベル分けし（Beginner～Expert）、達成度を可視化。社内プロフィール・名刺等に表示
スキルマップ：個人・チームのスキル習得状況をレーダーチャートで可視化。成長ロードマップと目標設定を提供
活用状況レポート：個人・チームのAI活用頻度・範囲・効果を定量測定。ダッシュボードで可視化
ベストプラクティス横展開：成功事例を標準化。評価・選定・展開・支援プロセスを体系化
メリット
モチベーション向上と継続性：成長が見える化され学習意欲が40%向上。レベルアップの達成感で継続率85%以上
戦略的な人材育成・配置：組織全体のスキル分布把握。プロジェクト最適配置、後継者育成計画に活用
公平で客観的な評価：データに基づく評価で透明性向上。「評価されない」不満が50～70%減少
組織全体の生産性向上：ベストプラクティス横展開で全体の生産性20～30%向上。品質の安定化
デメリット
評価基準の設定と公平性：スキル評価基準の線引きが曖昧。評価者の主観が入り、職種間での比較が困難
心理的な悪影響：低評価者（30～40%）が萎縮。バッジ取得が目的化し、組織内の分断リスク
測定の難しさと指標の偏り：量的評価偏重で質的貢献が軽視。長期的価値創出が評価されにくい
横展開の推進コスト：専任担当者と年間500～1000万円の予算が必要。部門ごとのカスタマイズ負荷
AI推進プロジェクト

## Slide 13
組織横断的取り組み
施策
部門横断プロジェクト：開発・営業・管理部門など各部門から選出したメンバーによる3～6ヶ月の期限付きAI活用プロジェクト
多様な視点からのアイデア創出：常時受付のアイデアボックス、四半期アイデアソン開催、異なる役割・専門性からの募集
組織全体でのAI文化醸成：ビジョンへの明記、行動規範への組み込み、社内AI Championの任命、AI Weekの開催
メリット
イノベーション創出と相乗効果：異なる専門性の融合により革新的なアイデアが通常の3～5倍に、成功率が単独部門比で2～3倍に向上
組織連携の強化と一体感醸成：部門間の壁が低くなり、対立が50～70%減少、人的ネットワーク形成による継続的協力関係の構築
持続可能な推進体制：全社的文化として定着することで、特定担当者の異動・退職に左右されない継続的なAI活用が可能に
デメリット
調整コストと意思決定の遅延：部門間調整に200～400時間の工数発生、優先順位の相違による合意形成の長期化、複雑な稟議プロセス
責任の曖昧さと推進力の低下：「誰の責任か」が不明確、「本業ではない」と優先度低下、熱心なメンバーへの依存リスク
文化醸成の長期性：定着に2～3年の時間が必要、短期成果の見えにくさによる批判、ROI証明の難しさ、形骸化リスク
AI推進プロジェクト

## Slide 14
失敗を許容する文化づくり
施策
失敗を学習機会として評価：失敗を減点ではなく、学びと成長の機会として積極的に評価する制度
「今月の失敗から学んだこと」共有会：月1回、失敗事例とその学びを全社で共有する場
心理的安全性を確保した実験環境：サンドボックス環境、明確なガイドライン、経営層からの支持
チャレンジを奨励する評価制度：「新技術へのチャレンジ」を評価項目に明記、プロセスも評価
メリット
積極的なチャレンジ促進：心理的安全性確保により、新技術挑戦率が50%→85%に上昇、イノベーション創出が活発化
組織学習の加速：失敗事例の蓄積により、学習速度が3～4倍に向上、同じ過ちの繰り返しを防止
社員の成長促進：失敗からの学びを評価することで自己成長が加速、チーム内の信頼関係強化
定量的な効果測定：心理的安全性サーベイにより、文化醸成の進捗を数値で可視化し改善
デメリット
評価基準の曖昧さ：「チャレンジ」と「単なる失敗」の線引きが難しく、評価者による判断のばらつきが発生
形骸化のリスク：失敗レポート作成が形式的な作業になり、本質的な学びが得られない可能性
緊張感の欠如：「失敗が許される」が「失敗しても構わない」と誤解され、品質意識が低下するリスク
環境構築・維持コスト：サンドボックス環境構築に初期費用200～500万円、年間100～300万円の運用コスト
AI推進プロジェクト

## Slide 15
経営層のコミットメント
施策
経営層自身がAIツールを積極的に活用：経営会議資料作成、戦略立案、日常業務、AI活用事例の共有
定期的なメッセージ発信：月次社長メッセージ、四半期全社会議、年次経営方針発表での双方向コミュニケーション
経営計画への位置づけ：3～5年AIロードマップ、専用予算確保（売上1-2%）、AI推進組織の設置、KPI設定
トップダウン×ボトムアップ：経営からの方針と現場からの提案を連携、AI推進委員会、パイロットプロジェクト
メリット
組織全体の意識向上：経営層の本気度が伝わり、AI活用への意識が50%→90%に向上、現場の抵抗が大幅に減少
リソース確保の容易さ：必要な予算・人材配置・時間確保が承認されやすく、優先度が明確になる
方向性の統一と迅速な意思決定：組織の方向性が明確化、意思決定が2-3倍速く、部門間協力も容易に
Top-Down×Bottom-Upの相乗効果：戦略と実践の融合、柔軟で実効性の高い推進、エンゲージメント向上
デメリット
形式的な推進と現場との乖離：経営層のAI理解が表面的だと「とりあえずAIを使え」という形式的な指示に
現場の創意工夫の抑制：トップダウンが強すぎると「指示されたことだけやる」姿勢になり、自発的工夫が減少
不適切な目標設定：高すぎる目標で現場が疲弊、短期KPI偏重で形式的活動が増加、本質的効果が出にくい
バランス調整の困難さ：Top-Down/Bottom-Upのバランス調整に月20-40時間の工数、責任所在の曖昧化
AI推進プロジェクト

## Slide 16
意識変革における14の主要課題（概要）
1
2
学習意欲ギャップ
3
4
5
デジタルデバイド
7
効果発現の遅延
AI脅威論
6
ピアプレッシャー
成果測定の難しさ
8
スキル格差固定化
9
10
11
変化疲れ
過度依存/思考停止
12
プライバシー不安
ROI疑念
13
暗黙知の形式知化
14
組織の慣性
顧客/ステークホルダー認識ギャップ
AI推進プロジェクト

## Slide 17
課題1:
学習意欲の個人差
（モチベーションギャップ）
現状認識
根本原因
積極層20-30%、様子見層40-50%、抵抗層20-30%
必要性を感じつつも行動に移せない層が多数
事例・成功体験の可視性が不足
業務への具体的適用イメージ不足
対策アプローチ
学習コストと効果の不確実性
現状維持バイアス、難しさへの先入観
短期対策
クイックウィン体験（5分課題）
業務直結デモンストレーション
ペアAI活用制度
中長期対策
段階的学習パス提示
「権利」としての活用フレーミング
成功ストーリーの共有
AI推進プロジェクト

## Slide 18
課題1 - 短期対策
（即効性のある施策）
目的:初週で「使える」を体感し、行動転換を引き出す
クイックウィン体験の提供⭐ ・5分課題例: 議事録要約、定型メール下書き、コードリファクタ ・スターターキット: 推奨プロンプト、操作手順、アウトプット見本 ・KPI: 初回成功率≥80%、平均所要時間≤10分
業務直結型デモンストレーション⭐💰 ・営業: 提案書章立て/要望要約、開発: コードレビュー/テスト生成 ・運用: 15分ランチデモ、週2回、デモ台本+サンプル配布 ・KPI: 参加後1週間の実務活用率≥50%
ペアAI活用制度（積極層×慎重層）⭐⏰ ・週1回30分の共同作業、標準チェックリスト活用 ・メンター同席（初回のみ）で躓き解消 ・KPI: 対象者の活用頻度2倍、躓き解消率≥70%
成功体験の即時共有（Slack #ai-wins） ・テンプレ: Before/After、所要時間、再現プロンプト、注意点 ・月間ベスト投稿の表彰（小額インセンティブ） ・KPI: 月間投稿数≥50件、再利用率≥30%
障壁除去の即応⭐💰 ・よくある失敗FAQ、ヘルプデスクSLA短縮（3→1営業日） ・PC標準イメージに必要ツール事前インストール ・KPI: 初期離脱率<20%
⭐ 効果が高い
💰 経費がかかる
⏰ 時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 19
課題1 - 中長期対策
（持続的な施策）
目的: 自律的・継続的なAI活用を組織文化として定着
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる
段階的学習パスの提示⭐ 💰 ⏰ ・入門→基礎→実践→応用→エキスパートの到達基準/必須課題/チェックテスト ・学習時間の公式確保（週4時間）とオンデマンド教材 KPI: 6ヶ月で基礎修了率≥70%、12ヶ月で実践修了率≥50%
「義務」ではなく「権利」としてのフレーミング⭐ ⏰ ・ポリシー明文化: AI活用は生産性向上の権利/支援の提供 ・評価項目に「試行回数」「学び共有」「改善提案」追加 KPI: 活用自己申告率+30%、上長承認不要の試行件数増
成功者の可視化とストーリーテリング⭐ 💰 ・ビフォーアフター（時間/品質/顧客満足）を数値と物語で提示 ・社内ポータル特集、タウンホール登壇、動画化 KPI: ケースライブラリ100件、閲覧→実践転換率≥40%
内発的動機の育成（ゲーミフィケーション/コミュニティ）⭐ 💰 ⏰ ・バッジ/ポイント、月次テーマチャレンジ、横断もくもく会 ・アイデアコンテストの定例化（半期）と実装支援 KPI: 自主投稿比率≥60%、継続参加率≥70%
人材・制度の整備⭐ 💰💰 ⏰ ・社内認定（Gold/Platinum）と役割（メンター/講師/レビューア）付与 ・学習支援費/外部イベント補助、昇進要件にAI活用指標を連動 KPI: 認定者50名、メンタリング満足度≥4.2/5
AI推進プロジェクト

## Slide 20
課題2:
世代間・スキル間の
デジタルデバイド
現状認識
対策アプローチ
デジタルネイティブ世代（20～30代）と比較し、ベテラン層（40代以上）は新ツールへの適応に時間がかかる
根本原因
技術職と非技術職でITリテラシーに大きな差があり、同じ研修でも理解度に開きが出る
過去の「ツール導入失敗体験」による学習性無力感
「年齢的に今さら新しいことを学ぶのは...」という心理的抵抗
「自分の経験やスキルが不要になるのでは」という脅威感
短期: レベル別・ペース別研修の設計、非技術職向け特化プログラム
中長期: 年齢・経験を強みに変えるアプローチ、シニアメンター制度
AI推進プロジェクト

## Slide 21
課題2 - 短期対策
（デジタルデバイド）
⭐ 効果が高い 💰 経費がかかる ⏰ 時間がかかる
目的: 世代・職種間の抵抗を下げ、短期での実務適用を開始させる
レベル別・ペース別研修の即時提供⭐ 💰 ⏰ ・丁寧コース（1回60分×週2回・4週間）：基本操作の反復練習、個別フォローアップ ・標準コース（1回90分×週2回・2週間）：ユースケース中心の実践演習 ・速習コース（1日集中×2日間）：自己学習リソース提供とQ&Aセッション ・職種別カスタム教材：開発者向け/営業向け/管理部門向けに実務例を差し替え
シニアメンター伴走（同世代/同職種を割当）⭐ 💰 ⏰ ・週1回30分の実務同席：実際の業務画面を使ったハンズオン指導 ・専用チャットチャネル：即時質問対応（SLA：営業時間内2時間以内回答） ・成功事例共有会：メンターが発見した活用例を全社で共有（月2回）
即使える簡易ツールキット⭐ 💰 ・プロンプトライブラリ：50種類の業務別テンプレート（コピペ可能） ・AIアシスタント設定ガイド：各種ツールの初期設定から応用まで図解 ・ショートカットカード：デスク設置型の操作早見表（個人に郵送）
ペア学習制度⭐ ⏰ ・バディ制：異なる習熟度のペアを組み、週1回の相互学習機会を設定 ・15分チャレンジ：短時間で達成可能な課題を日替わりで提供 ・相互評価ボーナス：ペアでの目標達成に応じたインセンティブ付与
KPI ・研修完了率≥80%、実務適用率≥50%（研修後2週間）、自己効力感+20%
リスク/対応 ・"できないレッテル化"回避→コース名の工夫（経験別/希望別）と匿名フィードバック
AI推進プロジェクト

## Slide 22
課題2 - 中長期対策（デジタルデバイド）
目的: 経験を強みに変換し、世代・職種を越えた継続学習基盤を構築
リバースメンター制度の制度化 ⭐⏰ 実施方法：隔週1時間の固定ペアセッション（3ヶ月単位で再編成） ツール：専用マッチングシステム、振り返りテンプレート、成果物共有プラットフォーム 成果物：スキル習得記録・業務知識データベース（四半期ごと表彰制度）
ロール再定義と活躍機会の設計 ⭐💰⏰ 新設職種：AI活用品質管理者、プロンプトエンジニア、ナレッジキュレーター（昇格要件に明記） 評価連動：人材評価システムにAI+業務知識の融合スキルを追加（年2回査定）
継続学習の仕組み ⭐💰⏰ 定期研修：四半期ごとのスキルアップデート（最新AI技術×業務応用）、月次事例共有会 自己学習：パーソナライズド・ラーニングパス（技術と業務知識のブレンド）、毎月の学習目標設定 インセンティブ：学習進捗に連動したポイント制度、部門横断学習交流会の開催（年2回）
KPI 世代/職種別の活用率格差▲50%、継続参加率≥70%、新設ロール配置率100%
リスク/対応 形骸化→四半期ごとの成果報告会実施、定量評価を人事査定に反映（10%配分） 時間確保難→業務時間内の公式活動として位置づけ（週4時間を確保）
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 23
課題3:
効果発現の遅延
- 現状・原因
現状:AI導入後の効果が可視化されるまで時間がかかり、現場の熱量が低下しやすい
主因:目標/KPI未定義、データ前提の未整備、スコープ過大、意思決定の遅さ
影響:投資対効果の疑念、パイロット離脱、推進チームの信頼低下
代表事例:価値仮説不明のPoC長期化、現場の実運用移行が停滞
AI推進プロジェクト

## Slide 24
課題3 効果発現の遅延 - 短期対策
目的:Time-to-Valueを最短化し、現場の納得感を早期に醸成
具体策: 2週間スプリントのマイクロPoC ⭐💰：スコープを単一業務に限定、成功基準を事前設定、3-5名の横断チーム編成、成果を毎週金曜レビュー、予算上限20万円 可視化ダッシュボード即日構築 ⭐💰：3種類のテンプレート（業務効率/品質指標/コスト削減）を用意、Power BIまたはTableau、データ連携は半自動（CSV+スクリプト）、日次更新、経営層と現場で同一画面共有 既存テンプレ・プロンプト流用 ⭐：社内Wikiに200種類のプロンプト集を整備、ユースケース別タグ付け、カスタマイズガイド添付、週次更新、貢献者表彰制度、入門者向け「今日のプロンプト」メール配信 灯台案件の横展開 ⭐⏰：部門代表による成功事例5分共有（毎週MTG）、実装手順書テンプレート化、部門間ペア支援制度（先行部門→後続部門）
KPI:初期価値創出までの日数＜30日／PoC→運用移行率／現場満足度CSAT
リスク・対応:質の低いユースケース選定→事前チェックリスト／期待過剰→成果の定義を数値で合意
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 25
課題3 効果発現の遅延
- 中長期対策
目的:効果創出を継続可能にする仕組み化
具体策: MLOps/LLMOps基盤整備⭐💰⏰: CI/CDパイプライン構築（Azure DevOpsで自動デプロイ）、モデルバージョン管理（DVC/MLflow）、モニタリング基盤（Prometheus/Grafana）、Feature Store導入（半年で全社共通基盤化） 評価指標標準化⭐⏰: 部門横断指標定義委員会設立（四半期毎に指標更新）、共通品質メトリクス（精度/Recall/F値/推論時間）、生産性KPI（開発工数削減率/コード再利用率/自動化率）の全社統一 データ基盤共通化⭐💰⏰: データカタログ整備（DataHub）、ETLパイプライン標準化（Airflow）、前処理コンポーネント（テキスト/画像/時系列）のライブラリ化と社内OSS公開、データ品質自動チェック（Great Expectations） 継続改善ループ⭐⏰: 月次効果測定会の制度化、四半期ごとの改善サイクル（計測→分析→施策→実装）、データフィードバックループ自動化（月次でモデル再学習）
KPI:機能提供リードタイム30日以内／モデル再利用率50%以上／継続運用案件比率80%／NPS+40
リスク・対応:基盤先行で現場離れ→各部門代表を基盤開発に参加させ現場ニーズを反映／ガバナンス過多→検証環境は制約最小化、本番環境は段階的に統制強化
AI推進プロジェクト

## Slide 26
課題4 AI脅威論 - 現状・原因
現状:「仕事が奪われる」「ブラックボックスで危険」等の不安で利用回避
主因:役割再設計の不在/リスクと対策の情報不足/誤解・噂の蔓延
影響:参加率低下/抵抗勢力の増加/導入スピード鈍化
代表事例:説明責任が曖昧で承認が止まる/現場がサンドボックス利用を拒否
AI推進プロジェクト

## Slide 27
課題4 AI脅威論 - 短期対策
目的:誤解の解消と安心材料の提示で参加の心理的障壁を下げる
具体策: リスクと対策のFAQ ⭐ ⏰：部門別の懸念トップ5を現場から収集。実データに基づく回答を専門家監修。月1回更新し社内ポータルで公開。特に雇用影響・データ安全性・意思決定責任の3テーマを重点解説 神話崩しセッション ⭐ ⏰：各部15名程度の少人数対話型で月2回実施。実機デモとファクトチェック資料を併用。過去の技術革新事例（RPA等）との比較で不安軽減。質疑は匿名ツールで集約し回答を全社公開 人×AIの協働デモ ⭐ 💰 ⏰：「AI単独」と「人間×AI協働」の成果物を比較展示。各部門の実務サンプル3〜5種を選定。作業時間短縮率・品質向上率を数値で可視化。全拠点を巡回するデモイベントを四半期に1回開催
KPI:情緒スコア(サーベイ)/参加率/FAQ閲覧数/質問解消率
リスク・対応:懐疑的反応→第三者/顧客事例提示/一方通行化→双方向QAと記録公開
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費が掛かる
時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 28
課題4 AI脅威論
- 中長期対策
目的:安心して使える制度と役割再設計の定着
具体策: ⭐💰⏰ ジョブリデザイン: 全職種AI連携モデル作成→スキルマップ再定義→新キャリアパス設計→半期ごとの移行計画 💰⏰ AI倫理・行動規範: IEEE/EUガイドライン参照→倫理委員会設置→業種別判断基準策定→四半期レビュー ⭐⏰ 労使合意形成: 雇用影響の透明開示→共同検討委員会→段階的導入合意→キャリア保障制度化 ⭐ 効果が高い 💰 経費がかかる ⏰ 時間がかかる
KPI:新職務プロファイル数／リスキリング修了率／ポリシー遵守率／離職率低下
リスク・対応:過度な規制→リスクベース運用／形骸化→経営レビューと現場定期フィードバック
AI推進プロジェクト

## Slide 29
課題5 ピアプレッシャー - 現状・原因
現状:「使えないと恥ずかしい/聞きにくい」雰囲気が学習阻害
主因:心理的安全性の不足/支援チャネル不在/学習格差の可視化不足
影響:サイレント・リタイア/自己流の誤用/チーム生産性のばらつき
代表事例:質問が社内チャットで無反応/上級者のみ活用が進む
AI推進プロジェクト

## Slide 30
課題5 ピアプレッシャー - 短期対策
目的:安心して学べる場を即時提供
具体策: ⭐⏰No-judgementクリニック: 週1回90分、指定会議室にてAI専門家が常駐。「質問は全て価値がある」方針を明示。事前予約不要、途中入退室可能。 ⭐匿名質問箱: Slackチャンネルと社内ポータルの両方に設置。24時間以内回答保証。Q&Aはナレッジベースに集約・検索可能化。 ⭐⏰ペアバディ制度: 部署横断でAI習熟度別にペア組成。週2回30分のチェックイン。専用テンプレートでペア活動を記録・共有。 💰スターターキット配布: 全社員に基本プロンプト集、タスク別チートシート、自己学習計画テンプレートを提供。電子版・印刷版両方用意。
KPI:参加人数/質問数と回答率/スターターキット活用率
リスク・対応:スティグマ化→名称を中立化/常連偏在→ローテーションとファシリテーション
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 31
課題5 ピアプレッシャー - 中長期対策
目的:学習コミュニティの恒常化と健全な同調圧力
具体策: CoP設立⭐ ⏰：四半期ごとのテーマ設定、月次定例会、輪番制リード、成果物共有リポジトリ、部門横断参加制度 メンタリング⭐ 💰 ⏰：資格認定メンター制、1:3のグループ制、週次15分面談、スキルマッピングに基づくマッチング、オフィスアワー制度 認定・表彰⭐ 💰💰：3段階認定（初級・中級・上級）、半年ごと審査、昇給・昇格要件との連動、年次表彰式での特別枠設定 評価制度連動⭐⭐ 💰 ⏰⏰：目標設定に学習項目必須化、四半期レビューでの進捗確認、成果発表機会の評価組入れ
KPI:CoP継続率90%以上/メンター-メンティ比1:5/認定取得率40%/学習行動の評価反映率100%
リスク・対応:形式化→四半期ごとの成果物公開義務化/一極集中→3-5名からなる小規模コミュニティ並行支援/モチベーション低下→段階的な達成目標と可視化
⭐
💰
⏰
効果大
経費発生
時間必要
AI推進プロジェクト

## Slide 32
課題6: 測定と評価の難しさ - 現状・原因
現状:成果が数値で語れず意思決定が停滞
主因:KPI未統一/計測の手間/前後比較の欠落/価値配分の曖昧さ
影響:予算獲得困難/優先順位付け不能/現場の納得感低下
代表事例:時間削減の推定のみ/品質指標が部門でバラバラ
AI推進プロジェクト

## Slide 33
課題6 - 短期対策
（測定と評価の難しさ）
目的: 軽量でもいいから"測る"を即開始
具体策: 最小KPIセット定義 ⭐: 3〜5つの核となる指標を設定（作業時間30%削減、品質向上15%、採用率60%）。各部門の代表者との60分ワークショップでコンセンサスを形成。1枚の指標定義シートを作成（指標名・計算方法・収集頻度・目標値） 手動ログ記録 ⏰: Googleフォームやエクセルテンプレートによる簡易記録（1日5分）。週次サマリーを自動生成。各チームに「測定チャンピオン」を1名指名し、データ収集を担保。15分間の記録説明会を実施 Before-After簡易A/B ⭐⏰: 現行プロセスの基準値を文書化（時間・品質・コスト）。サンプルタスクでAIあり/なしの並行処理を実施。標準指標で結果を比較し、シンプルな棒グラフで可視化。比較テンプレートを全チームに配布 パイロットスコアカード ⭐💰: 各パイロットに1枚のビジュアルスコアカードを作成。ベースライン・現状・目標を記載し、週次で更新。赤黄緑の色分けで状況を一目で把握。朝会や週次ミーティングでの共有を義務化
KPI: ベースライン保有案件比率80%／効果数値化案件70%／スコアカード閲覧率週1回以上90%
リスク・対応: 指標の"作為"→定義と収集方法の公開・第三者レビュー／現場負荷→自動取得へ3ヶ月以内の移行計画を提示
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 34
課題6 測定と評価の難しさ - 中長期対策
目的: 全社的な価値計測の仕組み化
具体策: テレメトリ標準化⭐⏰：全AIツールに共通計測SDK実装（利用時間/コマンド頻度/エラー率）、イベントスキーマ統一（JSON形式）、プライバシー設定を含む自動収集の仕組み 分析基盤一元化⭐💰⏰：部門横断データレイク構築（四半期で段階拡張）、リアルタイムETLパイプライン整備、役割別アクセス権管理、マルチテナント分析環境 全社ダッシュボード⭐💰：3階層（経営/部門/現場）の視点別画面、ドリルダウン機能搭載、アラート自動通知、カスタムレポート生成機能、モバイル対応 データ辞書整備⏰：指標定義の標準化文書、部門間で統一された用語集、メタデータ管理システム、バージョン管理と更新プロセス
KPI: 自動計測率（目標90%）/ ダッシュボードMAU（部門責任者100%利用）/ 意思決定までのリードタイム短縮（30日→7日）
リスク・対応: KPIの形骸化→四半期ごとの見直し会議と現場ヒアリング実施 / 過度な監視懸念→収集目的と利用範囲の明文化、個人特定不能な集計処理
AI推進プロジェクト
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる

## Slide 35
課題7: スキル格差固定化 - 現状・原因
現状:先行者と後続の差が拡大し固定化の兆候
主因:学習機会の偏在/自己学習依存/マネジャー支援不足
影響:配置の硬直化/若手の停滞/離職意向の上昇
代表事例:同一職種で生産性2倍差/学習時間確保の差
AI推進プロジェクト

## Slide 36
課題7 スキル格差固定化
- 短期対策
目的:すばやく最低限の底上げを実現
具体策: ⭐💰全社スキルアセスメント：四半期ごと30分のオンラインテスト、基礎・応用・実践の3領域で理解度を測定。結果は個人ダッシュボードで可視化し、適切な学習内容を自動推奨 ⭐⭐💰💰⏰レベル別ラーニングパス：初級（基礎概念・簡易操作）、中級（応用技術・業務適用）、上級（最適化・教育者向け）の3段階で構成。各15時間の体系的コンテンツと、5時間の職種別特化モジュール ⭐💰マイクロラーニング：1回5〜15分の動画・クイズ・演習をモバイル対応アプリで配信。朝会前の「朝学」時間を設定し、週3回の短時間学習を習慣化。進捗に応じてポイント付与 ⭐Just-in-timeヒント：社内チャットボットで「#aihelp」タグを付けると即時回答。よくある質問とプロンプト例をチートシート化し、デスクトップ常駐ツールとして提供 ⭐⭐⏰週次オフィスアワー：毎週水曜12-13時に熟練者が質問対応。リモート参加可。録画は検索可能な形で社内ポータルに保管し、FAQ自動更新
KPI:受講完了率80%以上/初級→中級移行率45%以上/質問対応SLA（4時間以内90%）
リスク・対応:学習過多→15分単位の細分化/必修は最小限（月2時間）に厳選/現場離れ→実務データと課題を活用した演習設計
AI推進プロジェクト

## Slide 37
課題7
スキル格差固定化
- 中長期対策
目的:役割に紐づく能力モデルで格差の持続化を防ぐ
具体策: 職種別コンピテンシー体系⭐⏰：役割・等級別に必要なAIスキルを定義（開発・設計・PMなど6職種×4レベル）、年1回見直し 社内認定制度⭐💰：実務課題解決型の認定試験（理論30%・実践70%）、昇格要件に組込み、年4回実施、有効期間2年 計画的ローテーション⭐⏰💰：AI高度活用部門と未活用部門間の半年間の相互交流プログラム、年間30名規模、知見共有会義務化 キャリアラダー整備⭐⏰：AI活用スキルを反映した新キャリアパス（専門軸・マネジメント軸）の明確化と移行支援制度
KPI:認定保有率70%以上/ローテーション参加率15%/昇格時のスキル適合率90%
リスク・対応:形式主義→実務課題で評価/不公平感→可視化と申請ルート整備/部門間格差→経営層KPIに組込
AI推進プロジェクト

## Slide 38
課題8:
変化疲れ - 現状・原因
現状:同時多発の変革で疲弊しAIに割く余力が不足
主因:施策乱立/周知過多/優先順位の混乱/容量計画の欠如
影響:参加率低下/離脱/品質低下
代表事例:研修・ツール導入が重複/現場日程が逼迫
AI推進プロジェクト

## Slide 39
課題8 変化疲れ
- 短期対策
目的:変化の負荷を即時に下げる
具体策: 90日変化カレンダー ⭐ ⏰：全社で3ヶ月先までの施策・研修・ツール導入をカレンダー可視化。部門ごとに色分け。週1回更新、SharePointで全社共有。重複イベント自動検知でアラート通知。 変更凍結ウィンドウ ⭐ 💰：月に1週間を「AI学習週間」として他の変革施策を停止。四半期に1回「AI集中実装週間」として日常業務を最小限に。承認済み「緊急優先事項」のみ例外として許可。 施策のバッチ化 ⏰：同様の目的を持つ施策を月1回にまとめて実施。小さな施策は「AIイノベーションデー」として一括実施。導入計画は最小2週間前に共有。評価・フィードバックも同時に収集。 周知の簡素化：全通知をA4一枚のテンプレートに統一（目的・対象者・必要行動・期限・問合先）。社内ポータルでの一元管理と検索機能。「アクション不要」の明示で安心感提供。
KPI:参加率（前四半期比+10%）／サーベイ疲労スコア（30%減）／会議・研修時間の削減（月あたり3時間減）
リスク・対応:速度低下→最重要な灯台案件は優先指定枠確保／周知不足→週次リマインダの自動化と部門リーダーへの事前共有
⭐：効果が高い
💰：経費がかかる
⏰：時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 40
課題8 変化疲れ - 中長期対策
目的:変化の"ポートフォリオ管理"で持続可能に
具体策: 変革ガバナンス会議 ⭐ ⏰：月次開催＋四半期役員レビュー、各部門代表参加、変革施策の優先度判定と進捗監視、決定事項を全社公開 年間ロードマップ ⭐⭐ ⏰：全社施策の可視化、四半期ごと更新、影響度/労力の色分け、施策間依存関係のマッピング、共有スペースに電子掲示 キャパシティ計画 ⭐ 💰 ⏰：部門別「変革予算」（工数）の割当、月次実績対比、主要施策間の休息期間の確保、標準工数モデルの整備 カド番検知 ⭐⭐ 💰 ⏰：早期警告指標ダッシュボード、月次パルスサーベイ、チーム健全性指標の追跡、閾値超過時のエスカレーションパス確立
KPI:同時進行施策数の上限遵守/優先度見直し回数/燃え尽き指標改善
リスク・対応:形式化→意思決定データの定期公開/現場乖離→各部門リードの参加
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 41
課題9: 過度依存と思考停止 - 現状・原因
現状:AI出力に盲従し思考停止や品質事故が発生
主因:クリティカルシンキング不足/レビュー省略/説明可能性の欠如
影響:誤情報の拡散/顧客信頼低下/事故コスト増
代表事例:コード/文書の丸呑み/引用不備
AI推進プロジェクト

## Slide 42
課題9 過度依存と思考停止 - 短期対策
目的:使い方の"守り"を即導入して、AIへの盲目的依存を防止する
具体策: ⭐⏰AI-offデー: 月2回の「AI検証日」を設定。AI生成物を人間の視点で検証（9:30-10:30全社一斉実施） ⭐⏰二重化レビュー: コードレビュー時に人間+AIの両方でチェック（CodeWhisperer/ChatGPTでコード脆弱性診断）、成果物提出前24h前までに義務化 ⭐チェックリスト: 5項目の批判的思考確認シート（論理矛盾/事実確認/極端例/代替案/リスク）をイントラに設置、使用前に必須確認 ⭐💰⏰レッドチーム: 全プロジェクトに「異論提示担当」を1名配置、AI出力の盲点や欠陥を意図的に指摘
KPI:AI起因不具合件数50%減/二重レビュー実施率90%/チェックリスト利用率75%/出典明記率100%
リスク・対応:業務停滞→高リスク領域（契約書/設計書/顧客提案）のみ対象化/形骸化→月次ランダム監査（10%抽出）で実効性確保
⭐
💰
⏰
効果が高い施策
経費がかかる施策
時間がかかる施策
AI推進プロジェクト

## Slide 43
課題9 過度依存と思考停止 - 中長期対策
目的:人間中心の判断プロセスを制度化
具体策: Human-in-the-loop方針 ⭐⏰: 全部門での意思決定ワークフロー変更（四半期で実施）、高リスク案件は必ず人間による最終承認を組み込み、判断基準書を作成・公開 推論力トレーニング 💰⏰: 半年に1回の全社研修、事例ベース学習教材の提供、クリティカルシンキングワークショップ（月1回）、AI出力分析演習 説明性ツール導入 ⭐💰⏰: AI判断プロセス可視化ダッシュボードの全社展開、重要意思決定の根拠トレース機能の実装、根拠ソース検証システムの開発 監査・教育ループ ⭐⏰: 四半期ごとのサンプリング監査（5%抽出）、結果に基づく教育内容の改善、再発防止策のデータベース化と水平展開
KPI:重大事故ゼロ/監査適合率/説明可能性レポート提出率
リスク・対応:過規制→リスクベース適用/コスト増→自動化と優先度設計
AI推進プロジェクト
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費が掛かる
時間がかかる

## Slide 44
課題10:
プライバシー不安
- 現状・原因
現状:データ持ち出しや漏洩懸念で利用が停滞
主因:取扱いルールの不明瞭/学習への二次利用懸念/ツール設定不安
影響:個人・顧客データの扱いがボトルネック/現場がサンドボックス回避
代表事例:提示データのマスキング不徹底/持出し禁止で検証不能
AI推進プロジェクト

## Slide 45
課題10 プライバシー不安
- 短期対策
目的:すぐに安全・安心を確保
具体策: セーフモード既定値 ⭐：全AIツールを安全優先モードにプリセット、部門別リスクレベル設定（週次更新）、社外送信禁止フラグをデフォルト化 ローカル推論環境 ⭐💰⏰：エアギャップ環境でのLLM実行環境整備（4週間以内）、機密データ用社内専用モデル提供、個人PCでのオフライン推論キット配布 マスキング済データ ⭐💰：自動PII検出ツール即時展開（翌営業日対応）、テスト用匿名化データセット（10業種分）提供、マスキング専門チームへの即時支援要請ルート 簡易DPIA ⭐：5分で完了する影響評価シート（エクセル・Web両対応）、法務部ホットライン（2時間以内回答）、リスクレベル自動判定機能
KPI:事故件数ゼロ/安心度サーベイ（80%以上）/安全設定の適用率（100%）/ホットライン対応時間
リスク・対応:過信→隔週のリスク教育（15分×全社必須）/利便性低下→ユースケース別の設定プリセット（初期20種類）
AI推進プロジェクト
⭐ 効果が高い
💰 経費がかかる
⏰ 時間がかかる

## Slide 46
課題10
プライバシー不安
- 中長期対策
目的:プライバシー・バイ・デザインの定着
具体策: ⭐⏰データ分類体系：4段階（機密/社内限定/公開可/匿名）の分類基準を策定・全社データに適用・メタデータタグ付与 💰⏰同意管理システム：データ用途別の同意取得・管理・撤回フロー整備・追跡可能なデータ系譜管理・顧客向けポータル ⭐💰権限管理基盤：ロールベースアクセス制御・Just-In-Time権限付与・定期棚卸しプロセス・異常検知アラート ⭐💰プライバシー強化技術：自動マスキング・データローカライゼーション・プライバシー影響評価自動化
KPI:分類済みデータ比率 90%以上/権限逸脱インシデントゼロ/監査適合率 95%以上
リスク・対応:手続き過多→段階的自動化とワンクリックテンプレート化/現場回避→専任サポート窓口と日次伴走支援
AI推進プロジェクト

## Slide 47
課題11: ROI疑念 - 現状・原因
現状:費用先行で効果が不透明、投資承認が止まる
主因:事前価値仮説不明/便益の算定法不統一/コスト過少見積り
影響:予算化遅延/優先順位の錯誤/経営の懐疑
代表事例:PoC止まり/全社横展開に踏み出せない
AI推進プロジェクト

## Slide 48
課題11
ROI疑念
- 短期対策
目的:小さく早く価値を証明
具体策: 1ページビジネスケース ⭐：「課題→解決策→コスト→効果」の4象限テンプレート、30分で作成可能な事前計算式搭載、具体的数値目標（例：30%時間削減）を明記、イントラネットからダウンロード可 価値仮説テンプレート ⭐：「もし〜ならば〜になる」形式で成果を予測、AI活用ケース別のドロップダウン選択式、検証期間（2-4週間）と検証方法を明示、仮説の成功基準を数値で設定 即時可視化スコアボード ⭐ 💰 ⏰：Power BI/Tableauによるリアルタイム指標、部門・プロジェクト別の進捗状況を色分け表示、全社ポータルからアクセス可能、プロジェクト管理ツールと連携自動更新 週次便益積み上げ：金曜15分の実績報告セッション、簡易Webフォームで時間・コスト削減を報告、部門・全社レベルに自動集計、月曜全社メールで先週の成果共有
KPI:実現便益(円/時間)/承認リードタイム/PoC→本番転換率
リスク・対応:過大評価→第三者レビュー/算定根拠の標準化
⭐ 効果が高い
💰 経費がかかる
⏰ 時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 49
課題11
ROI疑念 - 中長期対策
目的:企業全体で一貫した価値管理
具体策: ポートフォリオ管理 ⭐ ⏰: 四半期ごとのAI案件評価会議（リスク/効果マトリクス）、部門横断投資配分比率設定、全社統一の評価プロセス導入、投資効果モニタリングダッシュボード 標準ROIモデル ⭐ 💰 ⏰: 直接効果（工数削減/品質向上）と間接効果（社員満足度/新規収益）の定量化手法統一、3年間のROI算定テンプレート、効果発現タイムライン可視化、感度分析ツール TCO算定 💰 ⏰: 初期開発費/運用保守費/ライセンス費/トレーニング費/インフラ費用を含む5年間TCO計算ツール、部門間コスト分担モデル、ベンダー比較評価フレームワーク 効果レビュー・投資基準 ⭐ ⏰: 経営会議での年次効果レビュー制度、継続投資判断基準（利用率/ROI/戦略適合性）、改善サイクル確立（KGI/KPI達成度に基づく予算配分見直し）
KPI:ポートフォリオROI 120%以上/予実差±15%以内/継続採択率80%以上/TCO可視化率100%
リスク・対応:数字至上主義→定性価値も併記/短期偏重→長期KPI（顧客満足度/社員定着率など）を経営評価に組込み/分析過多→シンプルな意思決定プロセスの確立
AI推進プロジェクト
⭐
💰
⏰
高い効果
コスト大
時間を要する

## Slide 50
課題12 暗黙知の形式知化 - 現状・原因
現状:ベテランのコツが属人化し再現困難
主因:記録文化の不足/ツール・型の未整備/時間確保の難しさ
影響:品質ばらつき/教育コスト増/スケール不能
代表事例:神Excel/口伝のみ/成功プロンプトが共有されない
AI推進プロジェクト

## Slide 51
課題12 暗黙知の形式知化 - 短期対策
目的:知を素早く"掬い上げる"
具体策: • ライトニングトーク ⭐ - 週1回15分、各部署で成功事例/プロンプト共有セッション実施 - 毎回3名が5分ずつ発表、質疑応答含む • ペア作業録画 ⭐ ⏰ - ベテランAI活用シーンを月2回、30分ずつ録画保存 - 解説音声付きでSharePointに格納、索引化 • プロンプト・スニペット集 ⭐ - 標準テンプレートと成功例を社内GitHubにコミット - 分野・目的別にタグ付け、コメント機能で改善提案 • 意思決定ログ化 💰 - チャットツール内の重要判断をBotが自動抽出 - 理由・根拠・考慮点を含めて構造化保存
KPI:生成アセット数/再利用率/検索ヒット→活用率
リスク・対応:低品質集積→レビュー担当配置/過負荷→収集フォーマット簡素化
AI推進プロジェクト

## Slide 52
課題12 暗黙知の形式知化 - 中長期対策
目的:知識資産を循環させる仕組み
具体策: ⭐ 💰 ⏰ ナレッジグラフ: 概念間の関係性をノード・エッジで可視化。専門家インタビュー（5回/四半期）→関係抽出→オントロジー設計→Neo4jでグラフDB構築 ⭐ 💰 ⏰ 社内Wiki×検索: Confluenceベース構築。全文検索エンジン（Elasticsearch）連携。月次コンテンツ監査と貢献者表彰（MVP選出）。アクセス解析でナレッジギャップを特定 ⭐ ⏰ 分類体系(タクソノミ): 3層構造（大分類15項目・中分類50項目・小分類150項目）。四半期毎に検索ログ分析による改善。全コンテンツに統一タグ付与を義務化 ⭐ 💰 ナレッジスチュワード: 各部門から1名任命（業務時間10%割当）。月次レビュー会議で品質管理。専門知識領域のキュレーションと更新促進を担当
KPI:ナレッジMAU(月80%達成)/貢献件数(四半期100件)/検索→解決率(70%以上)
リスク・対応:陳腐化→6ヶ月未更新コンテンツ自動フラグ/更新SLA(48時間)/分散→中央管理のタグ付与ガイドライン
AI推進プロジェクト

## Slide 53
課題13: 組織の慣性力 - 現状・原因
現状:前例踏襲や承認階層の厚さで進まない
主因:権限移譲不足/責任の曖昧さ/ガバナンス硬直
影響:スピード低下/機会損失/士気低下
代表事例:稟議が多段/小規模実験も規程に阻まれる
AI推進プロジェクト

## Slide 54
課題13 組織の慣性力 - 短期対策
目的:進めるための"抜け道"を正式に作る
具体策: • 経営コミット文書の発行 ⭐ - 様式：全社向け1ページ宣言文、課題と施策一覧 - 内容：「リーダーシップ > ルール」の行動原則の明示 • アンブロッカーSWATチーム設置 ⭐ 💰 - 構成：役員1名＋権限委譲された現場メンバー5名 - 機能：1営業日以内のブロッカー解消を権限付与 • 30-60-90日短期パイロット ⭐ ⏰ - 期間限定実験権限付与（規定一時適用除外） - 毎月レビューでGo/No-Go判断の迅速化 • 軽量例外プロセスの整備 💰 ⏰ - AI案件特例申請フォーム（1ページ） - エスカレーションパスの明確化（24h対応）
KPI:承認リードタイム/ブロッカー解消件数/パイロット完了率
リスク・対応:コンプラ逸脱→リスク許容範囲の明文化/透明な記録
AI推進プロジェクト

## Slide 55
課題13
組織の慣性力
- 中長期対策
目的:俊敏に動ける運営モデルに転換
具体策: RACI責任マトリクス整備 ⭐：AI関連意思決定の責任者(R)・承認者(A)・相談先(C)・情報共有先(I)を明確化。各部門から担当者を選定し四半期ごとに更新。迅速な決裁ルートを図示化し社内ポータルに掲載。 AIガバナンス評議会 ⭐⏰：経営層1名、事業部門代表3名、IT部門1名、法務・リスク管理1名で構成。月次開催で戦略見直し、隔週でAI案件の承認実施。事前審査は2営業日内完了の迅速審査を実現。 恒常資金の確保 ⭐💰：年間予算の3%をAI推進枠として確保。部門横断の「イノベーション基金」創設。ROI実績に応じた追加資金自動配分の仕組み導入。四半期ごとの成果確認と資源再配分。 部門OKRとの連動 ⭐⏰：全部門の四半期OKRにAI活用KRを最低1つ設定必須化。部門間のAI活用連携目標を共有OKRとして設定。月次の進捗確認会と全社共有。
KPI:意思決定リードタイム50%削減／横断コラボ案件年間15件以上／AI関連OKR達成率80%以上
リスク・対応:ガバナンス肥大化→「5ページ以内」の軽量文書原則／半年ごとの無用ルール廃止レビュー実施／利用者フィードバックによる継続改善
AI推進プロジェクト

## Slide 56
課題14
顧客認識ギャップ - 現状・原因
現状: 顧客の期待と提供価値が噛み合わず採用伸び悩み
主因: 価値訴求の抽象度/リスク説明不足/ユースケース適合性の差
影響: 失注/拡張利用が進まない/サポート負荷増
代表事例: デモと本番の差/価格と価値の整合不全
AI推進プロジェクト

## Slide 57
課題14 - 短期対策
（顧客認識ギャップ）
目的: 顧客の"今の課題"に刺さる共通理解を素早く形成
具体策: ⭐⏰顧客同席ユースケースWS: 2時間×2回の合同ワークショップ、ミロ活用、課題→ユースケース→優先度のフロー、導入3週間以内に実施 ⭐💰⏰業界別デモ: 顧客業界データを使用した45分ライブデモ、実データサンプル準備（10-15件）、業界特化プロンプト集（営業が即日カスタマイズ可能） ⭐⏰FAQ・リスク明確化: 制約/コスト/データ要件をビジュアル化、提案時と契約前に必ず確認、実案件からの継続更新（月次）、営業必携シート化 ⭐ペルソナ別メッセージ: 経営層（ROI/差別化）、現場管理者（負荷軽減/品質）、エンドユーザー（使いやすさ）の3軸で資料を構成、1ページサマリー提供
KPI: デモ→PoC転換率（目標40%↑）／商談サイクル短縮（現状比-30%）／拡張提案受諾率（目標25%↑）
リスク・対応: 過剰約束→適合範囲の明記（レッド・アンバー・グリーンリスト）／差分はロードマップ提示（4半期ごと更新）
⭐
💰
⏰
効果が高い
経費がかかる
時間がかかる
AI推進プロジェクト

## Slide 58
課題14 顧客認識ギャップ -
中長期対策
目的:顧客理解を起点に価値提供を継続的に最適化
具体策: VoCループ：四半期ごとのフィードバックサイクル運用、多チャネル収集（アンケート・インタビュー・利用分析）、アクションとその効果測定の可視化 ⭐ ⏰ セグメント別ペルソナ：業種・規模・成熟度別に5-7区分のAI活用ペルソナ策定、ユーザージャーニーマップ作成、四半期更新サイクル確立 ⭐ 💰 ⏰ プロダクト分析：主要機能の利用テレメトリ実装、リアルタイムダッシュボード構築、異常検知アラート設定、使われない機能の定期棚卸 ⭐ 💰 SLAs・透明性：パフォーマンス指標の月次公開、障害時のコミュニケーションプロトコル確立、改善ロードマップの顧客共有 ⭐ ⏰ 共創プログラム：四半期ごとのデザイン思考ワークショップ開催、顧客アドバイザリーボード設置、優先顧客とのβ版共同開発体制構築 ⭐ 💰 ⏰
KPI:機能採用率/継続率/CSAT/NPS
リスク・対応:声の偏り→代表性確保/計測負荷→自動計測と定期レビュー
AI推進プロジェクト

## Slide 59
AI浸透の実施体制：3つのアプローチ（概要）
1) 実業務組み込み型
2) 専門チーム主導型（CoE）
特徴
特徴
各部門が日常業務の中でAIを試行・定着。現場主導、クイックウィン重視
強み
リスク
強み
現場の痛点に直結、スピード感、自走化が進む
品質・セキュリティばらつき、横展開しにくい
中央のAI推進/CoEが検証・標準化・展開を主導
リスク
ガバナンス一貫、再利用性・安全性・品質が高い
現場と乖離、ボトルネック化、意思決定遅延
3) ハイブリッド型（推奨）
特徴
CoEが基盤・ガバナンス・テンプレを提供し、現場が実装。灯台案件で伴走→横展開
強み
スピードと標準の両立、スケール、納得感の高い浸透
リスク
役割分担の明確化が必要、調整コスト
推奨アプローチ: ハイブリッド型
専門チームが基盤・ガバナンス・テンプレートを整備し、現場での実装を支援するハイブリッド型が最適。「現場のスピード×専門知識の標準化」の相乗効果で全社浸透を加速。初期は現場の灯台案件に伴走し、その後横展開することで納得感の高い浸透を実現できます。
AI推進プロジェクト

## Slide 60
実施体制の比較（メリット/デメリット/適用場面/成功要因）
アプローチ
メリット・デメリット
適用場面
成功要因
実業務組み込み型
現場適合性が高い
クイックウィン創出
自走化を促進
品質・セキュリティのばらつき
重複投資・属人化
小規模改善案件
部門特有のユースケース
初期のムーブメント形成
高い自律性を持つ部門
最小限の標準ガイド提供
部門AIチャンピオン配置
週次オフィスアワー
専門チーム主導型（CoE）
ユースケース審査ボード
標準化・再利用性向上
安全性・品質担保
コスト最適化
現場ニーズとの乖離
承認待ちによる遅延
共通基盤構築
高リスク・高影響領域
ハイブリッド型（CoE×現場伴走）
規制対応が必要な領域
全社横断機能
明確なSLA設定
要求定義テンプレ提供
伴走型支援の強化
成果KPIと予算の連動
スピード×標準の両立
スケーラビリティ確保
知見の全社還流
役割・責任の線引き調整
二重管理リスク
全社展開フェーズ
複数部門での横展開
継続改善を要する領域
現場主導と統制の均衡が必要
RACI責任マトリクス整備
サンドボックス＋門番プロセス
再利用資産レジストリ
部門KPIとCoE KPIの両建て
結論: 全社浸透の観点ではハイブリッド型が最も効果的。CoEがガバナンス・基盤・テンプレを整備し、現場は灯台案件で価値実証→横展開の流れを形成。成熟度に応じて組織体制も進化させることが重要。
AI推進プロジェクト

## Slide 61
課題と実施体制の関連性マトリクス（1/3）課題1〜5
課題
実業務組み込み型
専門チーム主導型（CoE）
ハイブリッド型（CoE×現場伴走）
推奨アプローチ
課題1: 学習意欲ギャップ
個人による意欲差で活用度にばらつき
課題2: デジタルデバイド
世代・職種間のAIスキル格差
課題3: 効果発現の遅延
導入効果が見えるまで時間がかかる
課題4: AI脅威論
「仕事が奪われる」などの不安
課題5: ピアプレッシャー
「質問できない」雰囲気
○
○
○
○
○
○
△
△
△
△
◎
◎
◎
◎
◎
ハイブリッド型
標準×現場コーチングで層別支援が可能。モチベーション層に応じた体系的アプローチを実現
ハイブリッド型
共通研修＋現場ペア支援でギャップ急減。体系と実践の両輪で底上げ
実業務組み込み型
小さなPoCで即クイックウィン。現場の実業務で即効性のある改善を実現
専門チーム主導型（CoE）
一貫ガバナンスと説明責任で不安解消。全社統一のメッセージングと倫理方針
実業務組み込み型
現場コミュニティで安心して学べる文化形成。部門内での相互支援の仕組み
【評価基準】◎: 最適 ○: 適切 △: やや不足
AI推進プロジェクト

## Slide 62
課題と実施体制の関連性マトリクス（2/3）課題6〜10
◎
○
△
最適
適切
やや不足
課題
実業務組み込み型
専門チーム主導型(CoE)
ハイブリッド型
推奨アプローチと理由
課題6: 測定と評価の難しさ
課題7: スキル格差固定化
課題8: 変化疲れ
課題9: 過度依存と思考停止
課題10: プライバシー不安
△
◎
○
○
○
◎
◎
△
○
△
◎
○
△
◎
○
推奨: CoE — 指標統一と計測基盤で全社比較可能に
推奨: ハイブリッド型 — 能力モデル×現場実践で底上げと定着
推奨: 実業務組み込み型 — 部門ペース調整と負荷抑制が鍵
推奨: CoE — ルール/監査/教育の一体運用でリスク最小化
推奨: CoE — ポリシー/設定/監査の統合管理が必須
AI推進戦略 | システムエンジニアリング企業

## Slide 63
課題と実施体制の関連性マトリクス（3/3）課題11〜14
◎
最適
適切
やや不足
○
△
課題
実業務
組込型
専門チーム
主導型
ハイブリッド
型
推奨アプローチと理由
11. ROI疑念
12. 暗黙知の形式知化
13. 組織の慣性力
14. 顧客認識ギャップ
○
○
◎
◎
△
○
△
○
◎
◎
△
○
ハイブリッド型 — 標準ROI枠×現場ビジネスケースで説得力
実業務組み込み型 — 実務文脈でノウハウ収集が最速
ハイブリッド型 — トップダウン権限×現場実装で前進
実業務組み込み型 — 顧客接点での即時検証が効果的
戦略的示唆
◆ ハイブリッド型(5課題)、実業務型(5課題)、専門チーム型(4課題)の均衡した分布
◆ 実装フェーズによる適材適所: 初期は実業務型でクイックウィン、並行して専門チームで基盤整備、成熟期にハイブリッド型で全社展開
◆ 課題の性質で最適体制が変わる: 文化・人間系は実業務型、標準化・安全系は専門チーム型、複合的課題はハイブリッド型が有効
AI推進プロジェクト

## Slide 64
システム開発におけるAI効果領域（プロセス別）
1
2
3
4
要件/設計
実装
テスト
要件書の自動解析
設計パターン提案
ユーザーストーリー自動生成支援
運用/保守
コード自動生成
コードレビュー自動化
リファクタリング提案
テストケース自動生成
回帰テスト自動化
バグ予測モデル構築
ログ異常検知
性能問題の予測
自動復旧システム
KPI（効果測定指標）
+30-50%
-40%
-50%
+25%
コード生成速度
テスト工数
バグ修正コスト
品質向上率
AI推進プロジェクト

## Slide 65
最新AI動向の
アップデート戦略
情報源:技術ブログ/論文、GitHub Trending、カンファレンス参加
社内共有:月次AIレポート、技術ブログ、Slack #ai-trending
継続学習:個人学習計画、オンライン講座、資格取得
実験:小規模POC、成熟度/セキュリティ評価、ROIで導入判断
AI推進プロジェクト

## Slide 66
実装ロードマップ（3ヶ月/6-12ヶ月/1-2年）
1
2
3
短期(〜3ヶ月)
中期(6-12ヶ月)
長期(1-2年)
全社員AI基礎研修受講完了
主要AIツール試験導入
AI活用ガイドラインv1策定
パイロットプロジェクト選定
全プロジェクト活用率50%達成
開発効率20%向上
AIエキスパート10名育成
部門横断AI推進体制確立
独自AI開発プラットフォーム構築
AI活用による競争優位性確立
AI関連事業の新規立ち上げ
業界AI活用のリーディングカンパニーへ
マイルストーンとKPI
90%+
70%+
30件/月
200%
研修受講率
活用率（2年目）
成功事例数
AI投資ROI
AI推進プロジェクト

## Slide 67
まとめ・
次のアクション
本日の要点:3フェーズ導入×10施策×14課題対策＝AI活用の定着
今すぐやること: クイックウィン体験（14日以内に着手） 部門別デモ（30日以内に完了） AIフライデー始動（初回12月第3金曜日） 詳細は次ページ参照
今期KPI:活用率>50%、成功事例/月20件、研修完了>90%
ガバナンス:倫理/セキュリティガイドラインの遵守、検証プロセス徹底
コミットメント:経営層と現場の両輪でAI推進を継続的に実施
AI推進プロジェクト

## Slide 68
今すぐやること（詳細）
クイックウィン体験
部門別デモ
AIフライデー始動
実施手順: 各部門で1時間のAIハンズオン開催 日常業務×AIのユースケース3種を実演 その場で試用・質疑応答・アンケート 対象者: 全部門から5-10名ずつ、計50名（部門推薦） 責任者: DX推進部・山田部長＋各部門AIチャンピオン 期限 準備：12月15日、実施：12月20日-1月10日 成果 AI体験者50名、活用宣言率80%以上、業務適用3件/部門
実施手順: 各部門の代表業務×AI活用事例作成 45分デモ＋質疑の部門会開催 参加者からのフィードバック収集・分析 対象者: 全社員（部門ごとに実施、1回30名程度×7部門） 責任者: AI推進室・佐藤課長＋部門長 期限 デモ作成：12月25日、実施：1月15日-1月30日 成果 参加率90%以上、NPS+40、アクション宣言提出率60%
実施手順: 隔週金曜15-17時のAI探究時間を制度化 キックオフセッション開催（全社会議室+Zoom） テーマ別ブレイクアウト＋Slackチャンネル開設 対象者: 全社員（任意参加、初回目標100名） 責任者: 経営企画・鈴木次長＋AI推進室 期限 告知：12月8日、初回実施：12月15日、継続：隔週 成果 初回参加100名、満足度85%以上、継続参加率70%
実行のポイント
共通事項
成功の鍵
各アクションは独立して実行可能だが、3つ同時進行で相乗効果を発揮。最初の90日で全てのアクションを着手することが重要。
経営層の可視的サポート、現場の成功体験の素早い共有、負担感の最小化（既存会議の活用、業務時間内実施）。
AI推進プロジェクト