## Slide 1
SIの変革と来年度計画
品質・データノウハウの事業化とプロジェクト適用の両輪
日付：2025-11-28
用途：社長ヒアリング準備資料

## Slide 2
SIの変革：磨きこみの世界
目的・方針を明確化し、継続的に磨き込むための要点を整理
目的：デリバリ品質と生産性の非連続向上
アプローチ：標準化／再利用資産の強化、並行開発の可否検討
品質：メトリクス設計、レビュー強化、改善サイクルの定着
協働資産：横断的に使えるアセット化と運用モデル
期待効果：案件安定化、原価改善、顧客満足の向上
テンプレート：section_overview_bullets

## Slide 3
SI外への展開：品質・データノウハウの商品化
提供価値・プロダクト
品質ノウハウ
レビュー設計
欠陥予測
品質指標設計
データノウハウ
データ基盤
データガバナンス
ML運用
Go-To-Market（営業主体）
推進体制：営業主導
売り方検討：AAさん／BBさん
開始タイミング：年明けから着手
必要成果物：提案テンプレ、事例、価格メニュー、PoCパッケージ
初期KPI：商談創出数、PoC受注、初期売上
テンプレート：two_column_strategy

## Slide 4
来年度計画の具体化：社長ヒアリングに向けて
四半期ロードマップ
Q1
初期合意と設計
社長ヒアリング
売り方合意
PoCテーマ確定
品質理論の実装設計
Q2
試行と実証開始
プロジェクト適用（並行開発？）の試行
協働資産の整備
実証開始
金回り（資金計画）案作成
Q3
ローンチと展開
共同施策ローンチ
本格展開
特許出願可否判断
契約整理
Q4
総括と標準化
成果評価とスケール計画
標準化
次年度投資判断
関係者
CCさん（品質理論実証）、DDさん／EEさん（実装・整理）、営業（GTM）、経営（意思決定）
主要意思決定
並行開発の採否／協働資産か共同施策か／特許戦略／金回り設計
テンプレート：roadmap_quarterly

## Slide 5
まとめ・次のステップ
アクション（時系列）
今週〜来週
社長ヒア素案・論点整理
年内
売り方検討（AAさん・BBさん）、提案骨子、PoC設計
年明け
GTMキックオフ、初期案件開拓、品質理論の実証開始
リスクと対応
リソース逼迫 → 優先順位・ローテ設計
知財 → 外部弁理士相談
金回り → 原価・価格モデル試算
成果指標（初期）
初期受注数
PoC成功率
品質指標改善
粗利率
テンプレート：summary_next_actions