## Slide 1
AIをチームメンバーに育てる
株式会社ネクストスケープ
登壇者：柳井、内島
2025年10月30日
NEXTSCAPE

## Slide 2
2025年10月30日
NEXTSCAPE
目次
AIをチームの一員として育てるための実践と知見
事例紹介：実案件でAI駆動開発
チームメンバーとしてのAI育成
直面した課題
AI導入で意識すべきこと
実践例：活用環境の構築
既存プロジェクトへの適用
AI駆動開発の課題
AIは育てるもの
まとめ
2 / 11

## Slide 3
2025年10月30日
NEXTSCAPE
事例紹介：実案件でAI駆動開発
某企業向けデジタルプラットフォーム開発（要件定義は別ベンダーから引き継ぎ）
CursorRulesのカスタマイズを活発に運用
既存資産：Excel仕様書、フロントエンドコード
目的：AI駆動開発を本格導入し生産性向上
規模：30名程度、モノレポ構成
基盤：Azure、Azure DevOpsによるプロジェクト管理
生成AIツール：Cursor、ChatGPT、GitHub Copilot
3 / 11

## Slide 4
2025年10月30日
NEXTSCAPE
チームメンバーとしてのAI育成
Azure知識の学習：Microsoft Learn MCP Serverで技術基盤を習得
プロジェクト知識の付与：Azure DevOps MCP Serverでプロジェクト特有の情報を学習
プロジェクトに即した行動：CursorRules、Copilot Instructionsのカスタマイズ
Awesome GitHub Copilot Customizationsの活用
カスタマイズ用プロンプトの導入と管理体制の構築
設計書の読み込み→実装支援：SharePoint上のExcel仕様書をMarkdown化
Cursor＋AzureDevOps MCPで実装用仕様書・計画書を作成
4 / 11

## Slide 5
2025年10月30日
NEXTSCAPE
直面した課題
思ったほど効率化が進まない（短期では効果が限定的）
成果物は人間がチェックする必要あり
CursorRulesのメンテナンス滞りと悪循環：リポジトリ不整合 → 誤ルール → 誤コード
使い手のスキル不足（「ChatGPTがそう言っていた」問題）
ツール側の不安定さ：
Cursorが途中で停止する等のバグ（再現困難）
5 / 11

## Slide 6
2025年10月30日
NEXTSCAPE
AI導入で意識すべきこと
仕様を正確に記録・継続更新（新規/既存とも同一のAIエージェント環境を構築）
開発プロセス内の役割設計：要件/設計/実装/レビューでAIエージェントの配置と責務を明確化
AIフレンドリーなドキュメント：人にもAIにも読みやすいMarkdownで整備
コンテキスト管理：触ってよい領域/禁止領域を明示（例：要件定義書はOK、ガイドラインはNG）
6 / 11

## Slide 7
2025年10月30日
NEXTSCAPE
実践例：活用環境の構築
機能ID体系で作業範囲を明示（シンプルだが効果的）
同一プロセスにレビューエージェントを配置
→ ガイドライン違反の検出率が向上
→ 人間のレビュー負荷を軽減
仕様書・ガイドラインで範囲とルールを明確に記述
ガイドライン違反を自動検出する仕組みを導入
効果：
7 / 11

## Slide 8
2025年10月30日
NEXTSCAPE
既存プロジェクトへの適用
現状課題：Excel/Word/PowerPoint/オートシェイプ中心、長期運用でドキュメントとコードが乖離
コード解析→ドキュメント化：Serena MCP等で理解/逆生成し、機能単位の仕様書へ
既存ドキュメントの変換・突合：Markdown化、内容精査統合、実コードと整合
方針：AIが読める形式に変換し、整合性を回復
目標環境定義：ドキュメントフォーマット、プロジェクト構造、AIエージェント配置計画
運用：段階的に対象範囲を拡張
8 / 11

## Slide 9
2025年10月30日
NEXTSCAPE
AI駆動開発の課題
成果物の信頼性をどこまで許容するか
論点：信頼境界の設定、レビュープロセス設計、速度と品質のバランス
与えたルールに矛盾がある場合、遵守されないケースがある
レビュー・テストによる品質担保（リスク見合いで強弱をつける）
現実：短期間で大量生成→人手レビューが追いつかない
基本的な考え方：人間にもAIにも間違いはある
複数LLMの組み合わせ試行：コーダーAI×レビューAIで相互チェック
9 / 11

## Slide 10
2025年10月30日
NEXTSCAPE
AIは育てるもの
ツール導入＝即戦力ではない。継続的な学習とアップデートが必要
ルール/プロンプト/リポジトリを継続的に整備（CursorRulesの品質を継続改善）
複数LLMの組み合わせ（コーダーAI×レビューAI）で品質を高める
成功要因：AI導入の「高い人」（チャンピオン）の存在
人材育成：テクノロジー基礎力、批判的思考、AIを楽しむマインドセット
10 / 11

## Slide 11
2025年10月30日
NEXTSCAPE
まとめ
AIと人をチームメンバーとして共に育てる
仕様の整備とAIフレンドリーなドキュメントが鍵
継続的なアップデートと人材育成で成果を最大化
AI導入の高いスキルを持つチャンピオンの存在が重要
テクノロジーの基礎力と批判的思考の重要性
AI時代を受け入れ、楽しむマインドセットを育む
役割とコンテキストを明確化し、レビューで品質を担保
11 / 11